## Slide 1
需求收集阶段
预研究阶段
产品研制阶段
试制与验证阶段
产品上市阶段
产品服务阶段
概念评审
立项评审
研制评审
试制评审
上市评审
《产品需求评估报告》
1.《预研究技术方案》
2.《技术可行性分析报告》
3.《市场可行性分析报告》
4.《生产可行性分析报告》
5.《立项建议书》
6.《项目任务书》
7.知识产权规划（如需）
1.《实验室研究报告》
2.《小试样品应用测试报告》
3.《小试样品全项性能检测报告》
4.《小试配方文件》
1.《中试原材料及成品检测标准》
2.《中试生产工艺表》
3.《中试生产计划》
4.《中试生产工艺过程报告》
5.《中试产品出厂检测报告》
6.《中试产品全项性能检测报告》
7.《中试产品工程试用报告》
8.《试制与验证总结报告》
1.《产品上市方案》
2.《产品生产技术文件》
3.《产品技术说明书》
4.《产品安全说明书》
5.《包装说明书》
6.知识产权资料验收
《市场总结报告》
产品的研发管理流程

## Slide 2
需求收集阶段
产品定位阶段
实验室研制阶段
试制与验证阶段
试销阶段
上市阶段
概念评审
立项评审
研制评审
试制评审
上市评审
根据：
市场需求
技术需求
完成：
产品需求评估报告
评审责任方：
材料研究院+产品管理部
根据：
配方开发、应用技术、市场营销、设备技术部门提出产品或系统的整体定位
结合技术、市场和生产可行性
完成：
立项建议书
以系统概念进行立项
评审责任方：
产品管理委员会
产品编码:D1350
包材及包材标准BOM？
根据:
产品或系统的开发
批量应用测试（内部）
完成：
产品+系统+工艺工法
评审责任方：
材料研究院
ELN：项目号、D1350、配方编码、配方bom、原材料编码
实验评审通过后，由ELN进入SAP：SKU主数据：SKU编码（D1350、包规）、工厂属性--》
研究院下达试制订单
替代件是允许存在的
根据：
中试（生产工艺验证）
外测（工程验证）
完成：
试制与验证总结报告
评审责任方：
材料公司+材料研究院+产品管理部
试制过程由ELN精细化管理（物料出入库）；
试制评审通过后：
工厂工艺人员在SAP编制成品BOM（配方BOM+包材BOM、损耗）
冬天夏天配方对应的成品编码相同吗？？？
根据：
打板情况
试销反馈
完成：
试销总结报告
评审责任方：
产品管理委员会
《市场总结报告》
产品的研发管理流程
批产
1、销售订单管理员下达销售订单
2、材料公司指定生产工厂
3、工厂排产及生产